프로젝트 요구사항 원장

이동형 양팔 로봇 신발 정리 프로젝트

ACT 기준선과 VLA 확장 비교를 포함한 6주 개발 기준 문서

최종 업데이트: 2026-08-20

Ouroboros 인터뷰: interview_20260819_070643

문서 상태: 직접 인터뷰 모드 진행 중 · 확정 내용과 미결정 항목 병기

핵심 목표  실내에 놓인 학습 신발 30켤레를 모두 정리하고, 신규 신발은 재학습 없이 같은 신발의 좌우 짝을 추론하여 나란히 배치하거나 신발장에 수납한다.

# 1. 프로젝트 목표

이동형 양팔 로봇이 실내에 무작위로 놓인 신발 30켤레(총 60개)를 인식하고, 학습에 없던 신발의 짝도 추론하여 단계적으로 정리한다.

취업 포트폴리오 주력 포지션: Robotics AI / VLA·이미테이션 러닝 엔지니어

# 2. 확정된 하드웨어

양팔 로봇: JDcobot300

모바일 베이스: TurtleBot3 Waffle Pi

구동 모터: XM430-W210-T

모터 변경 조건: 양팔·프레임·배터리 탑재 후 토크가 부족하면 변경 검토

Depth camera: Orbbec Astra Pro

연산 장치: ASUS TUF Gaming A16, RTX 5050

텔레오퍼레이션 장치: 미정

현재 조립 상태: 부분 조립

추가 장비·재료 예산: 0원

# 3. 시스템 구조

## 3.1 이동·인지

Astra Pro RGB-D와 휠 오도메트리로 visual SLAM 및 위치 추정

TurtleBot3 LDS-02는 Nav2 장애물 회피와 안전 costmap에 사용

Astra Pro는 신발 인식과 3D 위치 추정에도 사용

## 3.2 학습·정책

기준선: ACT 기반 양팔 조작 정책

상위 계층: 신발 인식, 짝 추론, 스킬 선택, 실패 복구

확장선: VLA 정책을 추가하여 ACT 기준선과 비교

비교 지표: 성공률, 미학습 신발 일반화, 데이터 효율, 추론 지연시간

## 3.3 학습 신발과 신규 신발 처리

학습에 사용한 신발 30켤레는 전부 end-to-end 정리 대상으로 삼는다.

신규 신발은 별도의 재학습 없이 VLM API 또는 시각 임베딩으로 같은 신발의 좌우 짝을 추론한다.

LLM은 짝 후보 검증, 빈 배치 위치 선택, 작업 순서와 실패 복구를 담당한다.

실제 관절 행동은 LLM이 직접 생성하지 않고 학습된 ACT 집기·운반·배치 스킬을 호출한다.

바닥 격자 단계에서는 같은 신발끼리 짝지어 나란히 정렬한다.

신발장 단계에서는 같은 신발의 좌우를 한 슬롯에 나란히 수납한다.

짝 판정 신뢰도가 기준보다 낮거나 API 호출에 실패하면 미분류 보관 위치에 두고 사용자 확인 대상으로 표시한다.

# 4. 정리 난이도 단계

바닥의 지정 격자에 신발 짝을 맞춰 정렬

한 켤레씩 개방형 칸에 배치

신발장 슬롯에 좌우와 방향을 맞춰 최종 수납

최종 평가 원칙: 학습 데이터에 없던 디자인·색상·크기의 신발을 포함한다.

# 5. 일정과 인력

| 항목 | 확정 내용 |
| --- | --- |
| 개발 인원 | 4명 |
| 핵심 개발기간 | 6주 |
| 투입 가능 시간 | 1인당 주 40시간 이상 |
| 안정화·평가·포트폴리오 | 약 4주 |
| 포트폴리오 공개 목표일 | 2026-10-30 |

# 6. 팀 역할 임시 원칙

역할은 팀원 4명의 회의 후 확정한다.

모든 팀원이 ACT·VLA·비전·ROS2·하드웨어 통합을 경험할 수 있게 한다.

기능별 최종 책임자는 한 명씩 지정하여 책임과 포트폴리오 기여도를 명확히 한다.

1주차 공동 실험·로테이션 후 2주차부터 각자 주력 1개와 보조 1개를 확정한다.

# 7. 아직 결정할 항목

6주 MVP의 신발 수와 연속 동작 범위

작업 공간 크기, 신발 배치 조건, 가림·겹침 난이도

텔레오퍼레이션 장치와 데이터 수집 방식

JDcobot300 두 대와 프레임·배터리의 실제 질량, 무게중심, 소비전력

양팔 협업 스킬과 실패 복구 상태기계

API·LLM·VLA의 구체적인 모델과 메시지 인터페이스

정량 평가 기준과 시연 시나리오

전원 계통, 안전 정지, 충돌 방지 설계

# 8. 다음 결정

개발 착수 게이트  개발을 즉시 시작할 수 있도록 6주 MVP의 성공 범위와 첫 시연 환경의 고정·무작위 범위를 먼저 확정한다.